**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**РЫЛЬСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28 октября 2022 г № 95**

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на период 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D9B28173482F37CEC98FE1F99C2F933001CC5A3295D04A1A3B232E0DDA68G3N) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и [Уставом](consultantplus://offline/ref=D9B28173482F37CEC98FE1FA8E43C93C07C4073A97D6464F627C75508D8A783D63G5N) муниципального образования «Крупецкий сельсовет» Рыльского района Курской области и в целях улучшения благоустройства территории муниципального образования «Крупецкий сельсовет» Администрация Крупецкого сельсовета Рыльского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на период 2023-2025 годы» (Приложение №1).

1. При формировании проекта местного бюджета на 2023 год и последующие годы предусматривать средства на реализацию Программы.
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Крупецкого сельсовета Рыльского района от 25.06.2021 № 64 « Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение на территории Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на 2021-2025 годы» ( в редакции постановления № 110 от 15.11.2021).

5. Постановление вступает в силу с момента  подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 января 2023 года, подлежит  официальному  опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.

Врио Главы Крупецкого сельсовета

Рыльского района А.Н. Индыкова

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Электроснабжение и повышение энергетической эффективности Крупецкого сельсовета Рыльского района на период

2023-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Крупецкий сельсовет Рыльского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствует |
| Перечень подпрограмм | Отсутствует |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности; 2. Снижение показателей энергоемкости и энергопотребления учреждений, предприятий и организаций |
| Задачи муниципальной программы | 1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муниципального образования; 2. Разработка и реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений; 3. Обеспечение учета объемов потребления ТЭР и воды с использованием приборов учета. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Всего 60 тыс. рублей, из них:  - объем финансирования из МО Крупецкийсельсовет60тыс. рублей, в том числе:  2023г. - 30 тыс. рублей;  2024г. - 10 тыс. рублей;  2025г. - 20 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Снижение показателей энергоемкости и энергопотребления;  2 Повышение эффективности использования топлива и воды в секторе ЖКХ муниципального образования;  3 Обеспечение учета объектов потребляемых энергетических ресурсов и воды с использованием приборов учета. |

1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСОВЕТЕ**

Крупецкий сельсовет располагается на западе Курской области и входит в состав Рыльского муниципального района Курской области.

ИНН4620001690

КПП462001001

ОГРН1024600745290

Административный центр село Крупец.

Адрес администрации: 307360, Курская область, р-н Рыльский, с Крупец.

Телефон администрации: +7(47152) 6-13-82.

Электронная почта: selsovet.krupetsky@yandex.ru.

Площадь Крупецкого сельсовета составляет 111,24 км2 с плотностью проживания 14 человек на один квадратный километр.

В состав Крупецкого сельсовета входят следующие населенные пункты:

Таблица 1

| **№** | **Населённый пункт** | **Тип населённого пункта** |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Валетовка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) | деревня |
| 2 | [Воронок](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня |
| 3 | [Золотаревка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня |
| 4 | [Качанов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80)) | хутор |
| 5 | [Красная Зорька](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | хутор |
| 6 | [Красный Пахарь](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | хутор |
| 7 | [Крупец](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | посёлок железнодорожной станции |
| 8 | [Крупец](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | село, административный центр |
| 9 | [Кукарековка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82)) | деревня |
| 10 | [Новоивановка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня |
| 11 | [Обеста](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0) | деревня |
| 12 | [Рыжевка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня |
| 13 | [Сембаза](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) | посёлок |
| 14 | [Тереховка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня |
| 15 | [Труфановка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня |

На территории муниципального образования Крупецкий сельсовет развито только производство сельскохозяйственной продукции. В сельскохозяйственном секторе муниципального образования действуют агропредприятия и фермерские хозяйства. Отсутствие промышленных предприятий и использование в сельскохозяйственном секторе высокоэффективных методов ведения земледелия не способствует созданию новых рабочих мест, в связи с чем на территории Крупецкого сельсовета сокращается число проживающих:

2010 – 2013 человек;

2021 – 1616 человек.

1. **ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Программа разработана в рамках действующего законодательства:

- ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в ред. от 29.07.2016г.);

- Постановление Правительства РФ от 11.02.2021г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021г. №231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Распоряжение Администрации Курской области от 03.02.2022 г. №53-ра «Об организации Администрацией Курской области работы по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности»

1. **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В РАМКАХ КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА**

В границах Крупецкого сельсовета вопросы электроснабжения и газоснабжения отнесены к полномочиям Рыльского муниципального района.

На территории сельского совета находятся в пользовании и находящиеся в собственности Крупецкого сельсовета здания и сооружения.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование зданий и сооружений | Год постройки | Ограждающие конструкции (кирпичные, ж/б панели) | Площадь  м2 |
| 1 | Администрация сельского совета д. Рыжевка, д. 190 | - | - | 84,8 |
| 2 | Дом Культуры д. Обеста, д. 76 | 1968 | - | 246,1 |
| 3 | Дом Культуры д. Рыжевка, д. 185 | 1960 | - | 197 |
| 4 | ФАП д. Обеста, д.36 | - | - | 68,4 |
| 5 | Дом Культуры д. Воронок | - | - | 227,7 |
| 6 | Культурно-просветительское и торговое здание | 1917 | - | 223,1 |
|  | | | | 1047,1 |

Рассматриваются здания, подлежащие анализу по снижению потребления ТЭР согласно приказа Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды».

Таблица 3 - Сведения об объемах потребления ТЭР и воды объектами муниципальной собственности Крупецкого сельсовета в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование зданий и сооружений | Вид ТЭР | | | | | |
| Электрическая энергия тыс. кВт\*час | Газ  Тыс.м3 | Вода, м3 | Уголь, т | Мазут, т | Прочее топливо, т |
| 1 | Администрация сельского совета д. Рыжевка, д. 190 | 2,611 | 4,378 |  |  |  |  |
| 2 | Дом Культуры д. Обеста, д. 76 | 1,417 | 6,458 |  |  |  |  |
| 3 | Дом Культуры д. Рыжевка, д. 185 | 1,419 | 6,457 |  |  |  |  |
| 4 | ФАП д. Обеста, д.36 | 1,200 | 3,600 |  |  |  |  |
| 5 | Дом Культуры д. Воронок | 1,417 | 6,458 |  |  |  |  |
| 6 | Культурно-просветительское и торговое здание | 1,240 | 3,050 |  |  |  |  |
| Всего: | | 5,296 | 30,401 |  |  |  |  |

Таблица 4 - Сведения о наличии и потребности приборов учета ТЭР и воды объектов муниципальной собственности Крупецкого сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование зданий и сооружений | Приборы коммерческого учета | | | | | |
| Электроэнергия | | Газ | | Вода | |
| Имеется | Отсутствует | Имеется | Отсутствует | Имеется | Отсутствует |
| 1 | Администрация сельского совета д. Рыжевка, д. 190 | имеется |  | имеется |  |  |  |
| 2 | Дом Культуры д. Обеста, д. 76 | имеется |  | имеется |  |  |  |
| 3 | Дом Культуры д. Рыжевка, д. 185 | имеется |  | имеется |  |  |  |
| 4 | ФАП д. Обеста, д.36 | имеется |  | имеется |  |  |  |
| 5 | Дом Культуры д. Воронок | имеется |  | имеется |  |  |  |
| 6 | Культурно-просветительское и торговое здание | имеется |  | имеется |  |  |  |

В пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации Крупецкий сельсовет должен уделять особое значение доступности населения к местному ресурсу – питьевой воде, которая по качеству и стоимости услуг поставки обеспечивала бы комфортность проживания населения на территории сельсовета.

Таблица 5 Наличие транспортных средств на балансе сельского совета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Количество и марка транспортных средств на балансе с/с. Год выпуска | Количество транспортных средств, переведенных на газ или электроэнергию и другие альтернативные виды топлива, ед. |
| 1 | 2 ТС, 2004 и 20014 г.в. | - |

1. **ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Приоритеты и цели, планируемые к достижению в Программе, определяются законодательными полномочиями муниципального образования и требованиями Приказа Минэкономразвития России от 28.04.2021г. №231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" применительно к Крупецкому сельсовету:

- целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергоресурсов и воды;

- целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов муниципальных организаций, находящихся в ведении сельсовета;

- целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

**5 ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИСЕЛЬСОВЕТА**

**(анализ, выводы, предложения)**

**5.1. Уровень оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в сельсовете**

Здания, находящиеся в собственности сельсовета оборудованы приборами коммерческого учета электроэнергии и природного газа.

В системах водоснабжения установлены электросчетчики однако отсутствуют счетчики учета добычи воды, что не позволяет эффективно использовать основной ресурс, затрачиваемый на эти цели – электрическую энергию.

Также индивидуальные приборы учета воды установлены только у 1 % потребителей.

Следует установить приборы учета и в процессе дальнейшей эксплуатации их следует поверять в установленные сроки, а при замене их переходить на приборы учета адаптированные для работы в автоматизированных системах и системах диспетчеризации.

**5.2. Анализ потребления энергетических ресурсов зданий, находящихся в ведении сельсовета**

Самый затратный энергоресурс при эксплуатации зданий – это тепловая энергия, в частности в зимний период.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование зданий и сооружений | Удельный расход тепловой энергии, Гкал / м2 | Плановое снижение удельного расхода тепловой энергии по годам, Гкал / м2 | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Администрация сельского совета д. Рыжевка, д. 190 | 0,39 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
| 2 | Дом Культуры д. Обеста, д. 76 | 0,2 | 0,194 | 0,188 | 0,182 |
| 3 | Дом Культуры д. Рыжевка, д. 185 | 0,25 | 0,242 | 0,235 | 0,227 |
| 4 | ФАП д. Обеста, д.36 | не рассматривается | | | |
| 5 | Дом Культуры д. Воронок | 0,21 | 0,204 | 0,197 | 0,191 |
| 6 | Культурно-просветительское и торговое здание | 0,11 | не требуется | | |

Снижение потребления газа для отопления в здании ФАП д. Обеста не требуется, т.к. здание менее 100 м2, а удельный расход в культурно-просветительном и торговом здании меньше рекомендуемого.

При снижении потребления газа потенциал энергосбережения составит 7,5 ту.т. и соответственно уменьшатся выбросы по СО2 в объеме 12,1 тонн.

В соответствии с законодательными требованиями к бюджетным учреждениям следует в период программы сократить на 3 % потребление электроэнергии зданиями сельсовета ежегодно.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование зданий и сооружений | Площадь, м2 | Потребление электрической энергии, кВт х час | Удельный расход электрической энергии, кВт х час / м2 | Плановое снижение удельного расхода тепловой энергии по годам, кВт х час / м2 | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Администрация сельского совета д. Рыжевка, д. 190 | 84,8 | 2611 | 30,8 | 29,8 | 28,9 | 28,0 |
| 2 | Дом Культуры д. Обеста, д. 76 | 246,1 | 6458 | 26,24 | 25,45 | 24,7 | 24,0 |
| 3 | Дом Культуры д. Рыжевка, д. 185 | 197,0 | 6457 | 32,7 | 31,72 | 30,8 | 29,9 |
| 4 | ФАП д. Обеста, д.36 | 68,4 | 3600 | 52,6 | 50,0 | 48,5 | 47,0 |
| 5 | Дом Культуры д. Воронок | 227,7 | 5458 | 23,9 | 23,2 | 22,5 | 21,8 |
| 6 | Культурно-просветительское и торговое здание | 223,1 | 3050 | 13,7 | 13,3 | 12,9 | 12,5 |

**5.3.Использование энергетических ресурсов в коммунальном секторе сельсовета**

Системы водоснабжения сельсовета включают в себя 14 скважин и 14 водонапорных башен.

Приборы учета при добыче воды по электроэнергии имеются, а водомеры фиксирующие объемы добываемой воды отсутствуют.

Индивидуальными водосчетчиками располагает только 1 % потребителей воды.

В такой ситуации сделать анализ эффективности работы системы водоснабжения сельсовета по электроемкости воды не представляется возможным, т.к. нельзя определить фактический объем добытой воды, технические и коммерческие ее потери в системе водоснабжения.

Для выполнения законодательства в части приборного учета добываемой воды в 2023 году следует составить сметную документацию для определения затрат по ремонту колодцев и установке водомеров добычи воды в первую очередь следующих населенных пунктов: Валетовка, Крупец, Кукарековка, Новоивановка, Рыжевка, где фиксируется наибольшее потребление воды.

Ориентировочно стоимость разработки сметной документации составит 15 тыс. рублей.

Основным показателем эффективности работы системы водоснабжения является электроемкость системы, которая имеет следующие показатели.

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» провел инструментальное обследование 89 скважин добычи воды в разных районах Курской области и выполнил подбор энергоэффективного насосного оборудования.

Результатом проведенной работы было определено, что электроемкость добычи воды может составлять от 0,3 до 0,5 кВт х час / м3.

При замене насосного оборудования следует проводить анализ существующего положения и выбирать из линейки насосов для скважин, насосы со следующими высокотехнологическими параметрами:

- высокой износостойкостью;

- насос должен быть оборудован специальным фильтром на всасывании, который улавливает крупные включения в перекачиваемой воде;

- с встроенным обратным клапаном, который предотвращает обратный потом воды при остановке насоса, что сводит к минимуму риск гидравлических ударов в системе;

- с встроенной защитой электродвигателя, которая обеспечивает защиту насоса от перегрузки, перегрева и скачков напряжения;

- с защитой от «сухого» хода, которая автоматически отключает насос при недостатке воды в скважине;

- с защитой насоса от высокого пускового тока, механических перегрузок и гидроударов и обеспечивает плавный пуск.

Тогда оптимизация работы насоса позволяет в зависимости от меняющихся условий эксплуатации обеспечивать максимальную производительность и стабильность работы системы водоснабжения при минимальных затратах потребления электроэнергии.

Для ликвидации технологических потерь при добыче воды следует обращать особое внимание на подбор эффективной системы регулирования заполнения башен для недопущения переливов воды.

**5.4. Анализ эффективности уличного освещения**

Функционирующие в сельском совете 63 светильника уличного освещения соответствуют классу энергетической эффективности.

Необходимо проводить дальнейшую работу по освещению населенных пунктов, т.к. отсутствие требуемого в полном объеме уличного освещения в ночное время не только нарушает комфортность проживания населения, но может сказаться на оказании своевременной первичной помощи при пожарной опасности, экстренной медицинской помощи и при других чрезвычайных ситуациях.

Требуемое количество светильников должно соответствовать нормам уличного освещения сельских поселений согласно СНИП 23-05-2010 (СП 323.1325800.2017).

Необходимо с 2023 приступить к установке энергоэффективного освещения по мере возможностей местного бюджета.

**5.5. Анализ иных потребителей**

Перевод транспортных средств на газ нецелесообразен ввиду отдаленности от газозаправочных станций, а также ввиду малой интенсивности эксплуатации и высокого износа.

**6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Перечень возможных дополнительных источников для финансирования программы:

- из бюджетов федерального и областного уровня при участии в федеральных и областных программах.

- из бюджета района Курской области;

- внебюджетных средств, заложенных в регулируемые цены и тарифы;

- при использовании инструментов рыночной экономики – энергосервис и лизинг.

**7. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

С учетом сбалансированности программы по приоритетам проведения энергосбережения и повышения энергетической эффективности с использованием целевых показателей и критериев результат реализации программы определяется по изменению динамики целевых показателей.

**8. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ**

1. Отсутствие средств для финансирования программы
2. Значительный рост цен на энергоэффективное оборудование
3. Выход на длительный срок коммерческих приборов учета энергоресурсов

**9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

Текущее управление реализацией программы осуществляет глава муниципального образования.

**10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным программой.

Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

Э = Пф / Пн х 100 %,

где Пф – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации программы,

Пн – нормативный показатель, утвержденный программой.

Программа реализуется эффективно если планируемые целевые показатели выполняются на 80 % и более.

**11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Муниципальная программа Крупецкого сельсовета предусматривает:

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов и воды;

- снижению расхода природного газа при отоплении зданий;

- модернизацию систем водоснабжения;

- организацию уличного освещения;

- снижение загрязнения окружающей среды.

Таблица 6 Объем средств и мероприятия по энергосбережению, финансируемы из бюджета Крупецкого сельсовета.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Выделяемый объем средств для реализации программы (тыс. руб.) | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| Организационные мероприятия | | | | | | |
|  | Принятие муниципального нормативного правового акта в сфере энергосбережения | Глава сельсовета |  |  |  |  |
|  | Обучение по подготовке и повышению квалификации специалиста в области энергосбережения | Глава сельсовета | 5,0 |  |  | 5,0 |
| Всего | | | 5,0 | | | |
| Технические и технологические мероприятия | | | | | | |
|  | Установка высокоэффективных светодиодных светильников уличного освещения | Администрация сельсовета | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 40,0 |
|  | Разработка сметной документации на ремонт водопроводных колодцев и установку приборов учета воды для скважин | Администрация сельсовета | 15,0 |  |  | 15,0 |
| Всего | | | 60,0 | | | |

Таблица 7 - Целевые показатели Крупецкого сельсовета Рыльского муниципального района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам | | | |
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
| факт | план | план | план |
| Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов | | | | | | |
|  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемогоприродного газа муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования | | | | | | |
|  | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов муниципальных организаций, находящихся в ведении сельсовета | | | | | | |
|  | Снижение удельного расхода тепловой энергии в здании -Администрация сельского совета д. Рыжевка | Гкал / м2 | 0,39 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
|  | Снижение удельного расхода тепловой энергии в здании - Дом Культуры д. Обеста | Гкал / м2 | 0,2 | 0,194 | 0,188 | 0,182 |
|  | Снижение удельного расхода тепловой энергии в здании - Дом Культуры д. Рыжевка | Гкал / м2 | 0,25 | 0,242 | 0,235 | 0,227 |
|  | Снижение удельного расхода тепловой энергии в здании - Дом Культуры д. Воронок | Гкал / м2 | 0,21 | 0,204 | 0,197 | 0,191 |
|  | Снижение удельного расхода электроэнергии в здании - Администрация сельского совета д. Рыжевка | кВтч х час / м2 | 30,8 | 29,8 | 28,9 | 28,0 |
|  | Снижение удельного расхода электроэнергии в здании - Дом Культуры д. Обеста | кВтч х час / м2 | 26,24 | 25,45 | 24,7 | 24,0 |
|  | Снижение удельного расхода электроэнергии в здании - Дом Культуры д. Рыжевка | кВтч х час / м2 | 32,7 | 31,72 | 30,8 | 29,9 |
|  | Снижение удельного расхода электроэнергии в здании - ФАП д. Обеста | кВтч х час / м2 | 52,6 | 50,0 | 48,5 | 47,0 |
|  | Снижение удельного расхода электроэнергии в здании - Дом Культуры д. Воронок | кВтч х час / м2 | 23,9 | 23,2 | 22,5 | 21,8 |
|  | Снижение удельного расхода электроэнергии в здании - Культурно-просветительское и торговое здание | кВтч х час / м2 | 13,7 | 13,3 | 12,9 | 12,5 |

Приложение №1

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | | | |
| **2021** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
|  | Снижение удельного расхода тепловой энергии в здании -Администрация сельского совета д. Рыжевка | Гкал / м2 | 0,39 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
|  | Снижение удельного расхода тепловой энергии в здании - Дом Культуры д. Обеста | Гкал / м2 | 0,2 | 0,194 | 0,188 | 0,182 |
|  | Снижение удельного расхода тепловой энергии в здании - Дом Культуры д. Рыжевка | Гкал / м2 | 0,25 | 0,242 | 0,235 | 0,227 |
|  | Снижение удельного расхода тепловой энергии в здании - Дом Культуры д. Воронок | Гкал / м2 | 0,21 | 0,204 | 0,197 | 0,191 |
|  | Снижение удельного расхода электроэнергии в здании - Администрация сельского совета д. Рыжевка | кВтч х час / м2 | 30,8 | 29,8 | 28,9 | 28,0 |
|  | Снижение удельного расхода электроэнергии в здании - Дом Культуры д. Обеста | кВтч х час / м2 | 26,24 | 25,45 | 24,7 | 24,0 |
|  | Снижение удельного расхода электроэнергии в здании - Дом Культуры д. Рыжевка | кВтч х час / м2 | 32,7 | 31,72 | 30,8 | 29,9 |
|  | Снижение удельного расхода электроэнергии в здании - ФАП д. Обеста | кВтч х час / м2 | 52,6 | 50,0 | 48,5 | 47,0 |
|  | Снижение удельного расхода электроэнергии в здании - Дом Культуры д. Воронок | кВтч х час / м2 | 23,9 | 23,2 | 22,5 | 21,8 |
|  | Снижение удельного расхода электроэнергии в здании - Культурно-просветительское и торговое здание | кВтч х час / м2 | 13,7 | 13,3 | 12,9 | 12,5 |

Приложение 2

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | |  |  |  |
| **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Последствия нереализации основного мероприятия** | **Связь с показателями муниципальной программы** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | Установка высокоэффективных светодиодных светильников уличного освещения | Администрация сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2025 | снижение удельного расхода электрической энергии в системе уличного освещения | неэффективное использование электрической энергии в системе уличного освещения, не выполнение СНИП 23-05-2010 (СП 323.1325800.2017) | **2** |
| **2** | Разработка сметной документации на ремонт водопроводных колодцев и установку приборов учета воды для скважин | Администрация сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение удельного расхода потребления электроэнергии на добычу воды |  |  |
| **3** | Обучение по подготовке и повышению квалификации специалиста в области энергосбережения | Администрация сельсовета | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | **1-6** |

Приложение 3

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид нормативного акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | НПА Крупецкого с/с | Об определении ответственного лица за энергосбережение | Глава сельсовета | 2022 год |

Приложение 4

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы** | | | | |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 10,0 | 20,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 10,0 | 20,0 |
| участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального района, бюджетов поселений муниципального района и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы**

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  | 30,0 | 10,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений муниципального района |  |  | 30,0 | 10,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие  **«**Установка высокоэффективных светодиодных светильников уличного освещения**»** |  | всего |  |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
| Бюджетпоселений муниципального района |  |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие  «Разработка сметной документации на ремонт водопроводных колодцев и установку приборов учета воды для скважин |  | всего |  |  | 15,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений муниципального района |  |  | 15,0 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие  «Обучение по подготовке и повышению квалификации специалиста в области энергосбережения» |  | всего |  |  | 5,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений муниципального района |  |  | 5,0 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

\*направляется одновременно с проектом муниципальной программы

**План**

**реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Высокоэффективные светодиодные светильники уличного освещения установлены | Администрация сельсовета | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 2 | Сметная документация на ремонт водопроводных колодцев и установку приборов учета воды для скважин | Администрация сельсовета | 31.12.2023 |  |  |
| 3 | Обучение по подготовке и повышению квалификации специалиста в области энергосбережения пройдено | Администрация сельсовета | 01.01.2023 |  |  |